Acta de Constitución

del Proyecto

SmartPet Chile

Fecha: 22/08/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	4

Premisas y Restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Cronograma de hitos principales	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	6

Gerente de Proyecto	6

Niveles de autoridad	6

Personal y recursos preasignados	7

Aprobaciones	7

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | El Cacucho |
| --- | --- |
| Proyecto | SmartPet Chile |
| Fecha de preparación | 22/8/2025 |
| Cliente | Laura Arroyo |
| Patrocinador principal | Laura Arroyo, Cristián Lopez |
| Gerente de Proyecto | Claudio Figueroa Prado |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laura Arroyo | vendedor/comerciante | depto comercial | Cliente directo |
| Cristián Lopez | vendedor/comerciante | depto comercial | Cliente |

Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito del alcance de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web e-commerce innovadora, orientada a la venta de alimentos y accesorios para mascotas, que permita al negocio patrocinador expandir su presencia digital, optimizar la gestión de inventario y ventas, y mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Este proyecto busca transformar un modelo de negocio tradicional en uno con presencia online, otorgando al emprendimiento la posibilidad de llegar a un público más amplio, aumentar la fidelización de clientes y facilitar procesos internos de administración.

Descripción del Proyecto y Entregables

La plataforma SmartPet Chile se desarrollará como una solución web innovadora que permitirá al negocio “El Cacucho” ampliar su alcance digital, optimizar su gestión de ventas y mejorar la experiencia de compra de los clientes. Entregables del claves del proyecto: - Catálogo de productos. - Sistema de ventas. - Gestión de inventario. - Sistema de envíos. - Sistema de pagos. Funcionalidades de valor agregado del proyecto: - Gestión de clientes. - Sistema de promociones y descuentos. - Panel de administración. - Reseñas y valoraciones de productos. Funcionalidades innovadoras / diferenciales: - Sistema de suscripciones. - Recomendador de productos. - Soporte y comunicación. - Geolocalización. - Fidelización.

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

Los requerimientos de alto nivel de este proyecto están enfocados en la creación de una página web para la tienda “El Caucho”, que permita a los usuarios hacer compras de manera online de forma rápida y segura. A continuación, se mostraran los requerimientos clave de el producto - Funcionalidad principal: Desarrollar un sitio web de comercio electrónico que permita la compra de productos para mascotas. - Gestión de productos: La plataforma debe permitir a los administradores de la tienda subir, editar y eliminar productos, incluyendo descripciones, precios e inventario. - Carrito de compras: Los usuarios deben poder añadir productos al carrito, modificar cantidades y eliminar ítems antes de proceder a la compra. - Proceso de pago seguro: Se debe integrar una plataforma de pago confiable (como Transbank, Mercado Pago, etc.) para procesar transacciones con tarjetas de crédito y débito. - Perfiles de usuario: Los clientes podrán crear una cuenta para guardar su información, ver su historial de compras y realizar un seguimiento de sus pedidos. - Diseño web: El sitio web debe ser visualmente atractivo, fácil de navegar y compatible con dispositivos móviles (diseño responsivo).

Requerimientos del proyecto

especificaciones técnicas: por definir. metodología empleada: Emplearemos una metodología híbrida entre Kanban y Scrum. Esta combinación nos permitirá trabajar en ciclos de desarrollo fijos (sprints de 2 semanas) para planificar las entregas, mientras usamos un tablero Kanban visual para limitar el trabajo en curso y gestionar un flujo de trabajo constante y eficiente. De esta forma, podemos adaptarnos rápidamente a los cambios y garantizar un avance continuo en el proyecto.

Objetivos

Se definen en términos de las variables de desempeño de proyecto, es decir objetivos de alcance, tiempo, costo, calidad y otros. Para cada objetivo debe definirse un indicador de éxito, como por ejemplo, terminar el proyecto en un número de meses, bajo un presupuesto determinado o con un número máximo especifico de defectos de calidad.

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Creación de usuarios de nivel (administrador, cliente). | Se registra con éxito el 100% de los usuarios de prueba con sus respectivos roles y permisos, y se permite el acceso a las funciones correspondientes (panel de administración para el rol administrador y perfil de cliente para el rol cliente). |
| implementación de APIs sistema de pagos electrónicos(WebPay, Mercado Pago, Transbank). | El sistema de pago procesa exitosamente el 100% de las transacciones de prueba realizadas en el entorno de desarrollo y en vivo. |
| Implementación APIs de Logísticas y envíos(Chilexpress, Starken, Google Maps API). | El sistema de envíos calcula de forma precisa el 100% de los costos de envío y el estado del pedido, utilizando las APIs externas. |
| Implementación de APIs Notificaciones (Twilio, SendGrid, Firebase). | El sistema envía correctamente el 100% de las notificaciones de prueba (confirmación de compra, estado de envío, etc.) a través de las APIs. |
| Gestión de inventario a nivel administrador. | El administrador puede controlar el inventario de productos en tiempo real y el sistema genera alertas automáticas cuando el stock de un producto es bajo. |
| catálogo de producto a nivel cliente. | El cliente puede visualizar todos los productos de la tienda, aplicar filtros de búsqueda por precio y marca, y ver la información detallada de cada producto. |
| Panel de administración para gestión de ventas, usuarios, pedidos y envíos | El panel de administración permite al usuario con rol de administrador ver reportes de ventas por rango de fecha y un ranking de los productos más vendidos. |
| Sistema de fidelización de clientes | Se implementa un sistema para acumular puntos por compras y canjearlos por descuentos, incentivando la compra recurrente en la plataforma. |
| Soporte y comunicación con el cliente | El sistema cuenta con un chatbot de IA que responde a las preguntas frecuentes de los clientes y una sección de preguntas frecuentes para resolver dudas comunes. |
| Usabilidad y accesibilidad | El sitio web es completamente adaptable a diferentes tamaños de pantalla (diseño responsivo) y ofrece la opción de cambiar entre modo claro y oscuro. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Cumplimiento del cronograma general del proyecto | FALTA |
| Gestión de sprints (ciclos de trabajo) | FALTA |
| Eficiencia en la finalización de tareas | FALTA |
| Costo |  |
| Optimizar la asignación de recursos | El tiempo dedicado por el equipo a las tareas del proyecto se mantiene dentro de las horas estimadas en el plan inicial. |
| Minimizar costos de desarrollo |  |
| Controlar gastos de infraestructura | El costo de los servicios de hosting y de las APIs externas se mantiene dentro de la estimación de Investigar valor por mes/año |
| Calidad |  |
| Funcionalidad del sitio web | El 100% de los módulos principales (carrito de compras, sistema de pagos, gestión de inventario, etc.) funcionarán correctamente en la fase de prueba. |
| Satisfacción del cliente | Se medirá la satisfacción de los usuarios a través de encuestas, con un 90% de respuestas positivas sobre la usabilidad y experiencia de compra. |
| Ausencia de errores y fallas | La plataforma no presentará errores graves o "bugs" de nivel crítico y la cantidad de errores menores no superará el 5% del total de las funcionalidades. |
| Cumplimiento de estándares de usabilidad | El sitio web será 100% responsive y compatible con los navegadores más utilizados (Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc.). |
| Otros |  |
| Cumplimiento de requisitos legales | La plataforma incluirá una política de privacidad y de uso de datos, asegurando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos en Chile. |
| Satisfacción del cliente patrocinador | El cliente estará satisfecho con el resultado final del proyecto, lo que se validará con su aprobación formal en la entrega final. |

Premisas y Restricciones

Riesgos iniciales de alto nivel

Riesgos técnicos: problemas asociados con la infraestructura tecnológica, integraciones con servicios externos y la seguridad del sistema. Estos riesgos pueden generar fallas críticas en funcionalidades clave (como pagos o envíos), vulnerabilidades en la protección de datos o caídas en la disponibilidad del sistema. Riesgos de gestión del proyecto: Principalmente están relacionados con la planificación, organización y coordinación del equipo de trabajo. Incluyen retrasos por mala estimación de tiempos, problemas de comunicación, cambios constantes en el alcance o falta de documentación, lo que puede afectar la calidad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Riesgos externos: Corresponden a factores fuera del control directo del equipo, como la dependencia de proveedores externos (APIs de pago, envíos, hosting), posibles cambios legales relacionados con la protección de datos y la aparición de competidores que impacten la relevancia del proyecto.

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |

Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laura Arroyo | vendedor/comerciante | depto comercial | Cliente directo |
| Cristián Lopez | vendedor/comerciante | depto comercial | Cliente |
| Plataforma de pagos online | Asesor Comercial | Transbank / Mercado Pago |  |

Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |

Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Laura Arroyo | 22-08-2025 | ⻋⻋⻔⻔ |
| Cristián Lopez | 22-08-2025 | ⻚⻙⻣⻤ |