Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el segundo sprint del proyecto SmartPet, el equipo se enfocó en consolidar el flujo completo de compra dentro de la plataforma e-commerce. Se finalizó el desarrollo del carrito de ventas, el cual permite al usuario añadir productos, verificar su disponibilidad y completar la compra mediante una integración real con APIs externas. Entre los principales logros se destacan: - Implementación de la API WebPay, que permite realizar pagos con tarjetas de débito y crédito de forma segura. - Integración de la API Starken, encargada de calcular automáticamente el costo de envío según la ubicación, peso y volumen del producto. - Desarrollo de un gestor de stock dinámico, administrado por el superadministrador, que actualiza las existencias tras cada compra. - Ejecución de pruebas unitarias con Pytest para validar el correcto funcionamiento de los módulos de registro, inicio de sesión y carrito. Con estos avances, se cumplió el objetivo principal del sprint: completar el proceso de compra automatizado desde la selección de productos hasta la actualización del stock y la confirmación del pago. |
| --- | --- |
| Objetivos | En este segundo sprint se ajustaron los objetivos específicos del proyecto, incorporando nuevas funcionalidades que fortalecen la experiencia del usuario y la gestión del sistema: - Integrar la API de WebPay para habilitar pagos en línea. - Incorporar la API de Starken para automatizar el cálculo de costos de envío. - Implementar un sistema de control de stock vinculado a las ventas. - Garantizar la persistencia de los productos en el carrito y en la base de datos. - Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas unitarias. |
| Metodología | El desarrollo del sprint se ejecutó bajo la metodología Scrum, utilizando la herramienta JIRA para la gestión de tareas y control del avance. Las funcionalidades se organizaron en épicas e historias de usuario, lo que permitió mantener un seguimiento claro de las entregas parciales y los avances del equipo. Se realizaron reuniones de coordinación y revisión al cierre de cada iteración, aplicando un enfoque incremental que aseguró el cumplimiento de los objetivos técnicos y de calidad del producto. |
| Evidencias de avance | Para evidenciar el progreso que logramos alcanzar durante el segundo sprint de nuestro proyecto SmartPet, se presentan los siguientes entregables técnicos: Tipos de evidencias presentadas: - ✅ Pruebas unitarias de inicio de sesión y registro de usuario, ejecutadas con Pytest para garantizar la autenticación segura y la correcta creación de cuentas. - ✅ Pruebas unitarias del carrito de ventas, que verifican la correcta adición de productos y su almacenamiento persistente en la base de datos SQLite. - ✅ Diagrama de flujo del proceso de compra, que describe el recorrido completo del cliente desde la selección del producto hasta la confirmación del pago. - ✅ Diagrama de clases UML (Carrito y Stock), que representa la estructura lógica de los modelos del sistema y sus relaciones en el backend de Django. - ✅ Código fuente en Visual Studio Code, correspondiente al módulo del carrito de compras y la integración con las APIs de WebPay y Starken. Estas evidencias nos permiten demostrar de manera concreta el cumplimiento de los objetivos técnicos del sprint y el avance estructurado del desarrollo. Asimismo, reflejan la aplicación correcta de metodologías ágiles, la integración segura de APIs externas y la validación continua de la calidad del software mediante pruebas automatizadas. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance |
| 1)Aplicar metodologías ágiles de desarrollo de software (Scrum). 2)Desarrollar integraciones entre sistemas utilizando APIs externas. 3)Implementar soluciones logísticas automatizadas. 4)Gestionar y mantener la integridad del inventario 5)Validar la calidad del software mediante pruebas automatizadas. 6)Documentar y presentar los resultados del sprint. | 1)Planificación y gestión del Sprint N°2 en JIRA. 2)Integración de la API WebPay para pagos en línea.. 3)Integración de la API Starken para cálculo de envío 4)Desarrollo del módulo de gestión de stock (superadmin). 5)Pruebas unitarias de inicio de sesión, registro y carrito de ventas. 6)Redacción del informe de avance y anexos de evidencia. | 1)Herramienta JIRA, reuniones de equipo, tablero Scrum/Kanban. 2)Documentación oficial Transbank, entorno de pruebas WebPay, Django. 3)API Starken, Postman, Django REST Framework, documentación técnica.. 4)Django ORM, base de datos SQLite, panel admin.. 5)Pytest, entorno virtual, base de datos de prueba.. 6)Google Docs, Visual Studio Code, capturas del sistema y diagramas UML... | - 1 Día - 4 Días - 3 Días - 4 Días - 2 Días - 2 Días | - Claudio Figueroa - Claudio Figueroa - Tomás Martínez - Lucas Lopez - Equipo completo - equipo completo | - Se definieron tareas, historias de usuario y prioridades. La comunicación fue efectiva en los dailys. La autenticación inicial presentó errores de credenciales. Se resolvió tras configurar el entorno sandbox correctamente.. Se detectaron diferencias en las respuestas del endpoint según comuna. Se ajustó el consumo del JSON retornado.. El sistema de stock se integró correctamente al flujo de compra. Se añadieron validaciones al momento de la venta.. Se corrigieron fixtures y rutas en los test para asegurar persistencia de datos.. Se recopilaron todas las evidencias del sprint, diagramas y resultados de pruebas.. | - Completado - Completado - Completado - Completado - Completado - En curso |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el desarrollo del segundo sprint del proyecto SmartPet, uno de los principales desafíos fue la integración de las APIs externas (WebPay y Starken), ya que en múltiples ocasiones se presentaron errores de compatibilidad y autenticación con el código desarrollado en Django. Estos inconvenientes exigieron realizar varios ajustes en las configuraciones del entorno, los encabezados de solicitud y los parámetros de respuesta de cada servicio, además de constantes pruebas en los entornos de sandbox y desarrollo local. Sin embargo, estos obstáculos fueron abordados mediante la colaboración constante del equipo, la revisión detallada de la documentación oficial de las APIs y el uso de herramientas de prueba como Postman, lo que permitió depurar y estabilizar las integraciones. Entre los factores que facilitaron el progreso, destaca la correcta organización mediante metodología Scrum, la utilización de JIRA para la gestión del sprint, y el conocimiento previo del equipo en el manejo de Django y control de versiones. Gracias a estos elementos, fue posible superar las dificultades técnicas y cumplir con los objetivos propuestos dentro del plazo establecido.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante la ejecución del segundo sprint, no fue necesario eliminar actividades del plan de trabajo, sin embargo, se realizaron ajustes menores en los tiempos y configuraciones técnicas debido a dificultades con la integración de las APIs WebPay y Starken. El ajuste principal consistió en reconfigurar los parámetros de autenticación y el manejo de las solicitudes dentro del entorno Django, ya que los servicios externos presentaban errores de compatibilidad y respuesta. Gracias a la colaboración del equipo y la correcta planificación mediante metodología Scrum, estos cambios se implementaron sin afectar la continuidad del sprint ni el cumplimiento de los objetivos planteados.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Todas las actividades planificadas dentro del Sprint N°2 fueron ejecutadas dentro del plazo establecido (03/10/2025 al 17/10/2025). No obstante, se reprogramó parcialmente la documentación técnica y la entrega formal del informe de avance, debido al tiempo adicional requerido para realizar las pruebas y ajustes finales en la integración de las APIs. Para evitar retrasos en futuras fases, se implementaron estrategias como: - Reservar espacios específicos dentro del sprint para validaciones y pruebas de integración. - Realizar revisiones técnicas grupales al cierre de cada tarea en JIRA. - Documentar los errores detectados y sus soluciones en un repositorio compartido, facilitando la trazabilidad de los cambios. Estos ajustes permitieron mantener la calidad técnica del proyecto y asegurar la finalización exitosa del sprint dentro del cronograma global de SmartPet.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.